项目名称

软件开发计划书

第九组：校园图书借阅管理系统

< 周昌，陈巧飞，周林海，谭思远，钱懿轩>

日期：2026.4.16

目录

1. 引言	3

1.1 背景	3

1.2 目的	3

1.3 参考资料	3

1.4 涉及的名词	3

2. 项目概述	4

2.1 项目目标	4

2.2 项目使用对象	4

2.4需要交付的成果	4

2.5项目开发	4

3. 项目组织	5

3.1 成员组织结构	5

3.2 成员分工	5

3.3 协作与沟通	5

4. 开发计划	5

4.1 风险评估	5

4.2 工作流程及其任务分解	6

4.3 进度安排	6

4.4 项目控制计划	6

5. 预算预估	7

5.1 人员成本	7

5.2 设备成本	7

5.3 其他经费预算	8

6. 专题计划要点	8

6.1 项目成员培训计划	8

6.2项目测试计划	8

6.3 质量保证计划	8

6.4 安全保密计划	8

1. 引言

1.1 背景

随着高校办学规模扩大，传统的人工图书借阅管理方式已难以满足效率需求。许多小型院系资料室或学生自管图书角缺乏轻量级、易部署的管理系统。本项目旨在开发一套基于Web的校园图书借阅管理系统，为师生提供便捷的图书查询、借阅、归还及后台管理功能，解决手工登记效率低、易出错、信息不透明等问题。

1.2 目的

本文档旨在明确“校园图书借阅管理系统”的开发目标、项目范围、任务分解、进度安排及资源需求，作为项目团队（第九组）在2025-2026学年第二学期软件工程课程设计过程中的工作指导和沟通依据。

1.3 参考资料

| 编号 | 资料名称 | 作者/来源 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bootstrap 5官方文档 | Bootstrap团队 | 前端UI组件与布局参考 |
| 2 | MySQL 8.0官方文档 | Oracle | 数据库设计、SQL语法参考 |
| 3 | 《软件工程—实践者的研究方法》 | Roger S. Pressman | 软件开发流程、文档规范参考 |
| 4 | Git版本控制指南 | Pro Git Book | 团队协作与代码管理参考 |
| 6 | Flask官方文档 | Pallets Projects | 后端框架开发参考 |

1.4 涉及的名词

术语/缩写	    解释

Flask	    一个使用Python编写的轻量级Web应用框架，提供路由、模板渲染、请 求处理等基础功能，适合小型项目快速开发。

Bootstrap	    一个开源的前端UI框架，提供预定义的CSS样式和组件（如导航栏、卡 片、表单、按钮），用于快速构建响应式、移动优先的Web页面。

MySQL     	一种流行的开源关系型数据库管理系统（RDBMS），用于存储和管理本系统的用户信息、图书数据和借阅记录。

2. 项目概述

2.1 项目目标

本项目的目标是开发一个功能完整、界面简洁、易于部署的校园图书借阅管理Web应用，解决小型图书角的日常管理问题。

2.2 项目使用对象

普通学生：查询图书、借阅/归还、查看个人借阅记录

图书管理员：管理图书信息、查看所有借阅记录、管理用户、生成统计报表

2.4需要交付的成果

2.4.1 需要交付的软件

前端：基于Bootstrap 5的响应式页面（登录页、图书列表页、借阅记录页、后台管理页）

后端：基于Python Flask框架的RESTful API及模板渲染页面

数据库：MySQL数据库，包含用户表、图书表、借阅记录表

部署包：项目源代码 + requirements.txt + 数据库初始化脚本

2.4.2 需要交付的文档

1.《软件开发计划书》

2.《需求规格说明书》

3.《软件设计说明书》

4.《源代码》

5.《用户使用说明书》

6.《测试报告》

2.5项目开发

| 开发语言 | Python |
| --- | --- |
| Web框架 | Flask |
| 前端框架 | Bootstrap |
| 数据库 | MySQL |
| ORM/数据库驱动 | Flask-SQLAlchemy 或 PyMySQL |
| 版本控制 | Git + GitHub/Gitee |
| 开发工具 | PyCharm |
| 运行环境 | 本地Windows |

3. 项目组织

3.1 成员组织结构

<层级化的团队结构图>

3.2 成员分工

3.3 协作与沟通

日常沟通：微信群实时交流

代码协作：GitHub组织仓库

文档共享：统一存放计划书、需求文档、接口文档

4. 开发计划

4.1 风险评估

考虑到团队初次协作需要磨合,且项目需要一个完备的平台系统，因此考虑到以下的几个点:

1.前端页面设计，做到美观、人性化。

2.前端和数据库的交互，做好接口文档。（不会存在软件没有数据存储）

3.其中关键难点是用户会话管理：Flask-Login的配置、登录态保持、权限区分（普通用户/管理员）是核心难点。前端与后端数据交互：Bootstrap表单提交后的数据校验、Flask路由与模板变量传递、错误提示的回显。

借阅逻辑的完整性：需判断图书库存、用户借阅上限、逾期天数计算，涉及事务处理。, 这部分需要耗时较多。

由于团队成员缺乏团队开发经验，对于相关技术的了解不多，因此存在技术风险和进度风险，而且是技术风险导致进度风险的可能性比较大，为了避免进度拖延导致项目无法完成，在设计计划时我们在较难的部分留出了足够的时间。

4.2 工作流程及其任务分解

1.项目开发时间:(校历第四周至第十五周:2026/4/3--2026/6/26)

2.需求分析:包括获取需求、确定需求和编写《软件开发计划书》和《需求规格说明书》

校历第7周内:2026/4/3--2026/4/25(完成度为10%)

3.项目系统设计:包括前后端功能模块设计，项目设计对接整合和编写《软件设计说明书》。

(校历第10周内:2026/4/25--2026/5/15)(完成度为40%)

4.项目开发:包括前端静态页面、组件、交互效果开发，后端数据库、接口开发以及前后端交互式配,以自己实际项目情况为主，如果没有后端，则后端部分就不需要体现。

(校历第11周至校历第14周:2026/5/15--2026/6/12)(完成度为80%)

5.项目功能测试与改进:包括前后端及数据库的单元测试、集成测试，各个块改进，交互部分改进

(校历第15周-第16周内:2026/6/12--2025/6/26)(完成度为90%)

6.项目汇总:包括项目代码汇总和文档汇总及修改，进行项目答辩。

(校历第17周:2025/6/26--2021/7/3)(完成度为100%)

4.3 进度安排

4.4 项目控制计划

4.4.1 技术风险控制

为了预防由于团队成员对本项目开发要使用的语言和框架不熟悉，或技术难点不易突破而导致的进度拖延，我们采用两个计划控制技术风险:

1.在项目开展前期进行积极有效的技术学习。在项目启动前期，我们将会安排一周的时间进行集中式的技术学习，学习到网站架设方面的基本内容（这一部分应该是你们项目对应实实在在的难点，每个组选题不一样，不要照抄）。同时，在项目实际开展过程中在完成相应任务的同时，继续学习需要的技术。

2.与教师保持良好、及时的沟通。在技术方面出现问题时，及时与老师进行沟通，听取建议，尽量少走弯路，规避可能存在的技术风险

4.4.2 技术风险控制

为了确保团队能够按照项目计划，及时完成相应的任务，我们打算按照以下三种方案来规避可能的进度风险。

1.项目经理和团队成员之间做好相应的监督工作，当各成员对应阶段的工作完成时向大家进行展示，当有成员进度落下时各成员进行提醒，以此减少进度风险。

3.保持每周一次的例会，会议上通过总结上一阶段的任务和安排下一阶段的任务，保持整个项目的进度。

4.与教师保持良好的沟通，及时向教师提交任务安排，通过老师的监督来确保进度。

- 预算预估

  - 人员成本

由于本项目不是商业运行的项目，而是首次团队项目的实践，同时也是软件工程的课程大作业，所以不需要考虑人员的费用，本项目的团队设立项目经理1名，页面设计、需求分析、设计编码、测试人员4名，即直接人力成本5人。

  - 设备成本

数据库的设计与运行测试，代码的编写，文档的撰写，美化工作的完成，均在小组成员的个人开发设备上完成，故无额外成本。

5.3 其他经费预算

- 专题计划要点

6.1 项目成员培训计划

鉴于团队相关成员对某某技术的不熟悉,我们考虑在5月1日至5月3日期间进行Python、Vue、JS、CSS的学习，以提高团队开发效率，降低技术风险。

6.2项目测试计划

预计在2025年5月3日至2025年5月23日的开发过程中，对本系统进行相关测试，同时进行相关的改进工作。

6.3 质量保证计划

严格遵循项目开发过程中的各项步骤，按照项目立项、可行性研究报告、需求分析报告等的顺序逐步实施。

同时在项目开发的每个阶段都定期进行项目备份，防止由于后续开发中版本不稳定导致项目质量下降。项目经理及其小组各成员齐心协力，即各司其职又相互合作配合。

6.4 安全保密计划

在从项目开发阶段到软件正式发布的期间，为了做好项目的保密工作，团队成员需对项目的所有开发计划以及相关文档做好保密工作。